 AREA III – Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica

**Lavori di “Efficientamento Energetico e Manutenzione Straordinaria dei Locali “EX Centrale Telefoni dello stato”, da Adibire A presidio di Protezione Civile”**

**CUP -** I54F22000000006

**AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE.**

**CIG - 95998785EF**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE E**

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E R.U.P.

L'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

INDICE

[Art. 1 Finalità dell'appalto e obbiettivi specifici della stazione appaltante](#_bookmark0)

[Art. 2 Oggetto dell'appalto](#_bookmark1)

[Art. 3 Importi a base di gara](#_bookmark2)

[Art. 4 Finanziamento](#_bookmark3)

[Art. 5 Oneri a carico dell'aggiudicatario](#_bookmark19)

[Art. 6 Termini di consegna e modalità di presentazione della documentazione](#_bookmark20)

[Art. 7 Corrispettivo e modalità di pagamento](#_bookmark21)

[Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari](#_bookmark22)

[Art. 9 Penali](#_bookmark23)

[Art. 10 Garanzie](#_bookmark24)

[Art. 11 Subappalto](#_bookmark25)

[Art. 12 Modifica del contratto - Estensione o riduzione dell'appalto](#_bookmark26)

[Art. 13 Sospensione del servizio](#_bookmark27)

[Art. 14 Sorveglianza e monitoraggio del servizio](#_bookmark28)

[Art. 15 Responsabile designato dall'appaltatore](#_bookmark29)

[Art. 16 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela del personale impiegato](#_bookmark30)

[Art. 17 Risoluzione del contratto - Recesso](#_bookmark31)

[Art. 18 Obblighi di riservatezza](#_bookmark32)

[Art. 19 Proprietà delle risultanza del servizio](#_bookmark33)

[Art. 20 Cessione del Contratto - Cessione del credito](#_bookmark34)

[Art. 21 Forma e spese del contratto](#_bookmark35)

[Art. 22 Misure anticorruzione](#_bookmark36)

[Art. 23 Controversie](#_bookmark37)

[Art. 24 Trattamento dati personali](#_bookmark38)

PREMESSO

* Che Che il Comune di Caltavuturo è risultato assegnatario di un contributo erariale di €. 100.000,00, giusto “Decreto del Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale”, per la redazione del Progetto Esecutivo dell’intervento di cui in oggetto.
* Che il Decreto del Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale, stabilisce all’ Art. 3 che gli Enti Locali assegnatari del contributo, individuati per la redazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’articolo 1, punto 1, sono tenuti ad affidare la Progettazione **entro tre mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto Decreto, e cioè con **Scadenza 06 Febbraio 2023, come chiarito con Nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0186678 del 08/11/2022".**
* Che con Determina a Contrarre n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata avviato un Avviso di Manifestazione di Interesse, al fine di individuare una short list di professionisti, con professionalità specifiche per la redazione del Progetto Esecutivo, oggetto del presente incarico, a cui attingere, per l'Affidamento Diretto, previo CONFRONTO DI PREVENTIVI sul ME.PA., allo scopo di ottenere concorrenzialità e maggior economicità per l'Ente nell’affidamento, rivolgendo la richiesta al almeno cinque Operatori tra quelli che hanno Manifestato Interesse scelti tra quelli con migliori Competenze Specialistiche desunte dal Curriculum Vitae presentati e in relazione ai Requisiti Tecnico - Professionali ed Economici richiesti.
* Che con Determina n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è provveduto ad approvare le risultanze del previo CONFRONTO DI PREVENTIVI sul ME.PA., nonchè ad aggiudicare il Servizio di Ingegneria di che trattasi all'Operatore Economico\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che ha offerto il Ribasso del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-per un importo di Aggiudicazione pari ad €.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

**ACCERTATO**

Il possesso dei requisiti di cui all’art.80, del D.lgs. n°50/2016 del/dei Professionista/i aggiudicatario/i mediante le seguenti documentazioni e dichiarazione rilasciata/e da

……………..in data ……………………;

La regolarità contributiva…………………………..del/dei Professionista/i aggiudicatario/i

mediante le seguenti documentazioni e dichiarazione rilasciata/e da ……………..in data

……………………;

**ACCERTATO** inoltre:

che i nominativi del/dei professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali indicate in sede di gara sono i seguenti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ing./Arch. | | | |  | Progettazione definitiva-esecutiva in unico | | | |
|  |  |  |  |  | livello | |  |  |
| - Ing./Arch. | | |  |  | Coordinamento della sicurezza in fase di | | | |
| progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 | | | | | | |  |  |
| Che il/i Professionista/i ha/hanno stipulato, l’assicurazione di responsabilità civile professionale | | | | | | | | |
| n° | | | |  |  |  |  | in |
| data | | | | con la compagnia di assicurazioni | | | per tutta la durata | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

dell’attività professionale affidata e la polizza di responsabilità con specifico riferimento ai lavori progettati per un massimale di 1 milione di euro.

**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUTTO CIÒ PREMESSO ED ACCERTATO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | Il sottoscritto | | | | |  |  |  |  |  |  | , in | | | | | qualità | | | di |  | | | | , |
|  | ha convocato per il giorno | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | il/i | Professionista/i (d’ora innanzi il | | | | | |
|  | professionista) | | | | |  |  | nato a il | | |  |  |  |  | - codice fiscale | | | | | | |  | – residente in | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |
| ( |  |  | ), alla Via | | |  |  |  |  |  |  | n. | | | | | | , nella | | | | qualità di | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | - | ed ha concordato e convenuto | | | | | | | | |

con lo stesso quanto segue:

Art. 1.

**Finalità dell’appalto e obbiettivi specifici della stazione appaltante**

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico di “Progettazione per il raggiungimento di un “Efficientamento Energetico e di Manutenzione Straordinaria dei Locali comunali “EX Centrale Telefoni dello Stato”, da Adibire a Presidio di Protezione Civile”, nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017, ai CAM e ai Principi DNHS Europei previsti dal PNRR, nonchè ai Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 in materia di Effic. Energetico degli Edifici.

Art. 2.

**OGGETTO dell’appalto e Descrizione dei Servizi richiesti**

L’appalto ha per oggetto un servizio attinente all’architettura e all’ingegneria finalizzato alla Progettazione di Def./Esecutiva e Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione per i Lavori di “*Efficientemento Energetico e Manutenzione Straordinaria dei Locali “EX Centrale Telefoni dello stato”, da Adibire A presidio di Protezione Civile*” - Caltavuturo.

In particolare le attività previste sono:

* **Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo.** Tale servizio consiste, nella redazione dei Progetto ai sensi **dell’Art. 23 comma 7 ed 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i**. :
* 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.
* 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

nonchè ai sensi dell'Art. 24 comma 2 e Art.33 comma 1 del D.P.R. 207/2010

* **Art.****24 ed Art. 33 Documenti componenti il Progetto Definitivo/Esecutivo**
* Relazione generale
* Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
* Rilievi
* Elaborati Grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
* Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
* Relazione paesaggistica;
* Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
* Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
* Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
* Quadro Economico.
* Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
* Schema Di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
* Cronoprogramma dei LAVORI dettagliato e per FASI in relazione alle Lavorazioni previste nel Computo.
* Computo metrico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento del Piano di Sicurezza.
* Relazione CRITERI C.A.M.
* Relazione CRITERI DNHS
* RELAZIONE ENERGETICA
* CERTIFICAZIONE ENERGETICA FINALE

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti.

Per l’esecuzione dei servizi di cui al presente articolo e meglio riportati in seguito, l’Aggiudicatario dovrà predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovrà comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;
* procedure e metodologie relative ai Servizi;
* elenco degli elaborati e dei disegni;
* struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
* strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
* cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

II Piano di Lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico dell’aggiudicatario; dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta ed essere costantemente attualizzato.

Art. 3

**Importo a base di gara**

L’importo a base di gara, è pari ad **€ 83.470,51** (**ID. Opere: E.20 - Categoria d'Opera: EDILIZIA**) soggetto a ribasso**,** è da intendersi al netto dell’IVA e della cassa previdenziale, ed è stato calcolato come riportato nello schema di calcolo corrispettivo allegato in base al D.M. Giustizia del 17/06/2016.

Il corrispettivo come sopra determinato sarà ridotto nella misura pari al ribasso che verrà offerto dall’aggiudicatario.

L'Importo di Aggiudicazione è da intendersi a corpo e forfettario del Servizio reso, anche qualora si rende necessario provvedere all'aggiornamento Prezzi dello stesso Progetto Esecutivo prima dell'Affidamento dell'Appalto Lavori.

Inoltre, si precisa quanto segue:

* Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto è stato determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all’art. 24, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
* La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico, sicché nessun rimborso sarà dovuto dalla stazione appaltante così come meglio riportato nel successivo art. 17 del presente capitolato.

In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio.

**Art. 4 – Finanziamento**

DECRETO del 28 ottobre 2022 del Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Codice n. 5190550150 di assegnazione al Comune di Caltavuturo della somma di €. 100.000,00 per la Progettazione dei Lavori di cui al presente affidamento.

Art. 5

**Oneri a carico dell’aggiudicatario**

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l’espletamento dei servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

* oneri di trasferta;
* comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l’esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;
* spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;
* idonea dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale esperto necessari per l’espletamento del servizio;
* comunicazione tempestiva all’Amministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Il professionista incaricato è obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento nonché ai diversi orientamenti che l’amministrazione abbia a manifestare.

Inoltre:

1. deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali ci si deve attenere;
2. deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
3. deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
4. deve collaborare con il RUP, se tra le proprie competenze, nella richiesta di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni che devono rilasciare Enti Terzi e si obbliga a introdurre negli elaborati di competenza tutte le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi;
5. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

Si precisa che tali oneri non rappresentano per l’Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.

L’aggiudicatario dovrà tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

Art. 6

**Termini di consegna e modalità di presentazione della documentazione**

L’aggiudicatario effettuerà il servizio nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale, potrà comunque, nel corso dell’esecuzione del servizio, variare l’ordine di priorità concordato.

Le risultanze delle attività predisposte dovranno essere consegnate, in duplice copia, alla Stazione Appaltante secondo l’ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato cronoprogramma.

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini, prove in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante, ed inoltre:

* su supporto informatico (CD o DVD) nei formati PDF, DWG e WORD
* IL formato non editabile, PDF, deve essere firmato digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;
* su supporto cartaceo, **in triplice copia originale**, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

L’inizio delle attività è fissata dalla data del verbale di **“Inizio attività”** inviata dal R.U.P. e termina alla data dell’atto di approvazione del progetto di Esecutivo da parte dell’Amministrazione Comunale e comunque l'Affidatario del Servizio è soggetto ad eventuale aggiornamento Prezzi, qualora necessario, i prima dell'Appalto dei Lavori.

La consegna dovrà avvenire, per la redazione del **progetto di Definitivo/Esecutivo** entro e non oltre **gg. 60 (sessanta)** naturali e consecutivi **dalla** data del verbale di inizio attività.

Nel computo del temine stabilito non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione e/o richiesta di integrazione e/o chiarimenti.

Art. 7

**Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo è determinato in base all’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara sul valore stimato dei Servizi meglio descritti al precedente art. 3.

Il corrispettivo determinato a “corpo” qualora l’importo finale del Progetto Esecutivo redatto secondo quanto affidato si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la puntuale esecuzione dell’Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, all’Offerta e alle disposizioni contrattuali.

Il pagamento dell’onorario avverrà in **unica soluzione** a presentazione di fattura commerciale, mediante bonifico bancario presso la banca che viene indicata con apposito codice IBAN ed a seguito della presentazione dello studio della vulnerabilità sismica e del progetto di fattibilità tecnico economica **e solo a seguito dell’approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo da parte dell’Amministrazione Comunale**.

Il corrispettivo riconosciuto sarà determinato applicando il ribasso unico offerto dall’Operatore economico al compenso incluse le relative quote di spese ed accessori.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo **Art. 9** del presente Capitolato.

La liquidazione verrà effettuata previa presentazione di documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa del CIG, CUP, del numero della determinazione di affidamento, del Codice Univoco – MM7EW6 e degli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica.

Ai fini del pagamento l’Amministrazione Comunale effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Fattura trasmessa dall’S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate sul contratto e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 sul valore del contratto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, su richiesta dello stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [d.m. 16 settembre 2022, n. 193](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0193_dm_polizze_tipo.pdf), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nulla è dovuto al tecnico incaricato se non porta a termine l’incarico.

Art. 8 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 9 Penali

L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma nella tabella di cui all’art. 4 del presente capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta dall’aggiudicatario. L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **pari al 1‰ (uno per mille)** dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’aggiudicatario, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L’Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 10 Garanzie

L’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto con la Stazione Appaltante:

* una Polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima **pari almeno all’importo dei lavori progettati limitatamente alla parte strutturale/impiantistica**, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come quantificati ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La polizza per la copertura dei rischi di natura professionale è presentata dalla mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

Art. 11

**Subappalto**

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n, 50/2016 fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L’affidamento del subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.

Qualora l’aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare per le prestazioni consentite dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito subappaltare dette attività nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora invece l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 dl 21/02/2018.

Art. 12

**Modifica del contratto - estensione o riduzione dell’appalto**

Nel corso del rapporto contrattuale l’Amministrazione Comunale, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l’aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Per Prestazioni aggiuntive, rispetto a quanto previsto al presente appalto saranno corrisposti gli Importi dovuti secondo parcella, da assoggettare a ribasso.

Al di là di tale limite l’aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.

L'aggiornamento Prezzi non è considerato Prestazione aggiuntiva.

Art. 13 Sospensione del servizio

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o

comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Art. 14

**Sorveglianza e monitoraggio del servizio**

Il RUP vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del servizio e sarà l’unico interlocutore e referente per l’affidatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. Al fine di controllare lo svolgimento delle attività, l’affidatario del servizio è tenuto ad inviare al RUP un report delle attività almeno ogni sette giorni.

Art. 15

**Responsabile designato dall’appaltatore**

L’aggiudicatario dovrà indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’aggiudicatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Ente per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l’aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

Art. 16

**Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato**

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 17

**Risoluzione del contratto – Recesso**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di atti di assenso/autorizzazioni da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.

E’ altresì facoltà dell’amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla stessa Amministrazione, non provveda alle prestazioni richieste di cui all’**Art. 2 e contravvenga agli obblighi di cui all’Art. 5.**

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2. mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini previsti;
3. inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
4. adozione di comportamenti contrari alle misure anticorruzione di cui all’art. 32 del presente Capitolato;
5. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti **all’art. 8** del presente Capitolato;
6. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità e Patto di Legalità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

l contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

* la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa;
* in caso di assenza di valida giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla stessa amministrazione, il tecnico incaricato non provveda alle prestazioni richieste di cui all’art. 2 e contravvenga agli obblighi di cui all’art. 3 del presente Capitolato;
* nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
* in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
* in caso di subappalto non autorizzato;
* in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
* in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
* nel caso in cui nei confronti dell’ Appaltatore sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale.

In caso di risoluzione del contratto si procederà ad un nuovo affidamento.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite PEC all’indirizzo di posta certificata indicato dall’Appaltatore.

L’amministrazione si riserva di considerare il contratto risolto in caso di inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale.

Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Art. 18 Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L`Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L`Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell’individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 19

**Proprietà delle risultanze del servizio**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Art. 20

**Cessione del contratto – Cessione del credito**

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 21

**Forma e spese del contratto**

Il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione della Determinazione Di Affidamento, del Documento di stipula generato dal sistema ME.PA., del Capitolato prestazionale e dalla Scrittura Privata autenticata, da registrarsi in caso d'uso (Art. 32 comma 14 - 2° capoverso del D.Lgs. n. 50/2016) previa presentazione di POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso.

Art. 22

**Misure anticorruzione**

L'affidatario si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di cui al Protocollo di Legalità “ *Carlo Alberto della Chiesa*” (Protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL - Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006).

Art. 23

Controversie

La definizione di eventuali controversie in ordine all’appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita all’autorità giudiziaria: Foro competente è quello di Termini Imerese ( PA), con espressa esclusione di arbitrato.

Art. 24 Trattamento dati personali

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, non Capitolato ché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. - Regolamento U.E. 2016/679, si informa che:

1. Comunicazione dei dati:

* i dati forniti dai soggetti interessati dal presente affidamento verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese;

1. Finalità del trattamento dei dati:

* i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale viene presentata la documentazione;

1. Modalità del trattamento dei dati:
   1. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
   2. le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzato;
   3. il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;
   4. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico
2. Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione; non è previsto il trasferimento dei dati extra UE o ad organizzazioni internazionali;
3. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario per le finalità di raccolta degli stessi di cui alla presente procedura;
4. Necessità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati è necessario al fine di rispettare la normativa circa la verifica delle dichiarazioni rese;
5. Diritti dell’interessato: l’art. 7 T.U. e gli artt. 13 e 14 GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui i seguenti:

* diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di accesso ai dati personali e di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati;
* diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati o la cancellazione degli stessi, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o la limitazione del trattamento di dati che lo riguardano;
* diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
* diritto alla portabilità dei dati;
* diritto di revocare il consenso (nei casi consentiti);
* diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);
* In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;

1. Conferimento dei dati il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento ed è obbligatorio per dar corso allo stesso. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di affidare l’incarico;
2. Il trattamento non contempla un processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione; 10.Il titolare del trattamento è il Comune di Caltavuturo – via G.Falcone n. 41 – 90022 Caltavuturo (PA);

11.Esclusivamente ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CALTAVUTURO – R.U.P. è \_ING. SANTINA MARIA FRANCA MELI, sempre contattabile all’indirizzo e-mail: [santina.meli@coume.caltavuturo.pa.it](mailto:diva.stamegna@comune.latina.it)

Il Dirigente

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

L’Affidatario

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati:

* calcolo compenso prestazioni professionali